Sinh viên: Lê Thanh Tịnh – 1150080160

Đề tài: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG SÀN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

# I. MÔ HÌNH TRỌNG SỐ (Weighted Scoring Model – WSM)

1. Mô hình trọng số theo dự án:

| Tiêu chí | Trọng số (%) | Điểm (1–5) | Điểm quy đổi | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lợi ích kinh doanh | 30 | 5 | 1.5 | Tăng doanh thu & trải nghiệm |
| Khả thi kỹ thuật | 20 | 4 | 0.8 | Dễ triển khai với React, Node |
| Thời gian triển khai | 10 | 4 | 0.4 | 8–10 tuần |
| Rủi ro | 15 | 3 | 0.45 | Phụ thuộc tích hợp thanh toán |
| Chi phí | 15 | 3 | 0.45 | Chi phí server & domain |
| Mở rộng | 10 | 5 | 0.5 | Mở rộng dễ bằng microservice |
| Tổng | 100 |  | 4.1 |  |

→ Tổng điểm trung bình (0–5): 4.1 – Dự án ưu tiên cao.

2. Mô hình trọng số theo chức năng:

| Chức năng | Trọng số (%) | Điểm (1–5) | Điểm quy đổi | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Đăng nhập/Đăng ký/Quên MK | 10 | 5 | 0.5 | Cần thiết cho mọi user |
| Quản lý sản phẩm & danh mục | 20 | 5 | 1.0 | Chức năng chính của seller |
| Quản lý đơn hàng | 20 | 4 | 0.8 | Có nhiều trạng thái |
| Thanh toán trực tuyến | 15 | 4 | 0.6 | Cần kết nối ví MoMo/VNPay |
| Chat Realtime (Khách–Người bán) | 10 | 3 | 0.3 | Nâng cao trải nghiệm |
| Khuyến mãi & Vận chuyển | 10 | 3 | 0.3 | Hỗ trợ bán hàng |
| Thống kê & Báo cáo | 10 | 4 | 0.4 | Giúp quản lý doanh thu |
| Quản trị hệ thống (Admin) | 5 | 4 | 0.2 | Kiểm soát dữ liệu |
| Tổng | 100 |  | 4.1 |  |

→ Tổng điểm trung bình (0–5): 4.1 – Ưu tiên nhóm chức năng chính.

# II. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH (NPV, ROI, PAYBACK)

Bảng phân tích dòng tiền (tỷ lệ chiết khấu 10%):

| Năm | Chi phí (triệu) | Lợi ích (triệu) | Hệ số chiết khấu | Giá trị hiện tại (PV) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 120 | 0 | 1.000 | 0 |
| 1 | 40 | 80 | 0.909 | 72.72 |
| 2 | 30 | 100 | 0.826 | 82.60 |
| 3 | 20 | 120 | 0.751 | 90.12 |
| 4 | 10 | 150 | 0.683 | 102.45 |

→ Tổng PV Chi phí = 202.99 | Tổng PV Lợi ích = 347.89

→ NPV = 347.89 – 202.99 = +144.9 triệu VND

→ ROI = (347.89 – 202.99) / 202.99 = 71.4%

→ Hoàn vốn sau = 2.4 năm

Kết luận: Dự án khả thi vì NPV > 0, ROI cao, hoàn vốn nhanh.

# III. KICK-OFF MEETING

Mục tiêu: Khởi động dự án sàn thương mại điện tử, xác định phạm vi, timeline, vai trò.

| Tên dự án | Ứng dụng sàn thương mại điện tử (E-Commerce Platform) |
| --- | --- |
| Ngày họp | 30/10/2025 |
| Thành viên | Lê Thanh Tịnh, Trần Đức |
| Địa điểm | Phòng Lab CNTT – Đại học TN&MT TP.HCM |
| Thành viên 1 | Lê Thanh Tịnh |
| Thành viên 2 | Trần Đức |

Agenda:

| Thời gian | Nội dung | Người phụ trách |
| --- | --- | --- |
| 08:00 – 08:15 | Giới thiệu nhóm & mục tiêu dự án | Lê Thanh Tịnh |
| 08:15 – 08:45 | Phạm vi & chức năng chính | Lê Thanh Tịnh |
| 08:45 – 09:15 | Công nghệ sử dụng (React, Node, MongoDB, Supabase) | Lê Thanh Tịnh |
| 09:15 – 09:45 | Phân vai & tiến độ | Lê Thanh Tịnh |
| 09:45 – 10:00 | Tổng kết & ký biên bản | Lê Thanh Tịnh |

Deliverables & Timeline:

| Giai đoạn | Nội dung | Thời gian |
| --- | --- | --- |
| Phân tích & thiết kế | WBS, Use Case, ERD, WSM | Tuần 1–2 |
| Backend | API Auth, Products, Orders | Tuần 3–5 |
| Frontend | Giao diện React, kết nối API | Tuần 6–7 |
| Tích hợp & kiểm thử | Chat, Payment, Thống kê | Tuần 8 |
| Báo cáo & Demo | Lab 10 + Bảo vệ | Tuần 9 |

# IV. HỢP ĐỒNG NHÓM (TEAM CONTRACT)

Tên dự án: Ứng dụng sàn thương mại điện tử

| Thành viên nhóm | Lê Thanh Tịnh Trần Đức |
| --- | --- |
| Vai trò & trách nhiệm | PM quản lý tiến độ; Dev phát triển; QA kiểm thử; BA cập nhật tài liệu. |
| Quy tắc làm việc | Họp 2 lần/tuần, sử dụng Zalo & GitHub, tuân thủ deadline. |
| Xử lý xung đột | Thảo luận nội bộ, nếu không thống nhất, PM quyết định cuối. |
| Vi phạm & xử lý | Trễ deadline >2 lần sẽ cảnh báo hoặc thay thế. |
| Cam kết | Các thành viên cam kết hoàn thành công việc đúng tiến độ. |