BÀI THỰC HÀNH SỐ 2-LAB 8

XÂY DỰNG BẢNG PHÂN RÃ CÔNG VIỆC (WBS)

Đề tài: Xây dựng ứng dụng sàn thương mại điện tử

WORK BREAKDOWN STRUCTURE

(WBS)

Lê Thanh Tịnh

1150080160

Xây dựng ứng dụng sàn thương mại điện tử

20/10/2025

# Giới thiệu

Bảng phân rã công việc (WBS) trình bày đầy đủ phạm vi công việc của dự án. WBS giúp chia nhỏ dự án thành các hạng mục, gói công việc dễ quản lý; là cơ sở lập tiến độ, nguồn lực và chi phí. Nội dung dưới đây giữ đúng tinh thần biểu mẫu trong tài liệu Lab 8 nhưng được Việt hoá hoàn toàn cho đề tài sàn thương mại điện tử.

# Các bước xây dựng WBS

1) Xác định phạm vi dự án và các sản phẩm bàn giao chính.

2) Chọn cấu trúc WBS theo hướng dựa trên sản phẩm bàn giao (deliverables).

3) Phân rã theo cấp (dự án → hạng mục → gói công việc), áp dụng quy tắc 8–80 giờ.

4) Gán mã WBS nhất quán (1, 1.1, 1.1.1, ...).

5) Rà soát tính đầy đủ, loại bỏ trùng lặp; xác nhận với các bên liên quan.

6) Viết Từ điển WBS cho gói công việc quan trọng (mô tả phạm vi & tiêu chí nghiệm thu).

7) Chốt (baseline) WBS để lập kế hoạch tiến độ/chi phí và kiểm soát thay đổi.

# Dạng đề cương (Outline View)

Dạng đề cương của WBS được trình bày theo kiểu phân cấp từ tổng thể đến chi tiết, giúp người đọc dễ hình dung cấu trúc dự án. Đây cũng là cách trình bày phù hợp trong giai đoạn phát triển và hoàn thiện WBS, vì có thể dễ dàng thêm, bớt hoặc điều chỉnh các phần việc khi cần thiết.

1. Dự án Sàn thương mại điện tử

1.1 Khởi động dự án

1.1.1 Xác định phạm vi, mục tiêu, bên liên quan

1.1.2 Lập đề cương/kế hoạch tổng quan, xin phê duyệt mốc

1.2 Phân tích & thiết kế

1.2.1 Khảo sát và thu thập yêu cầu

1.2.2 Thiết kế hệ thống & kiến trúc (ReactJS, NodeJS, MongoDB/Supabase)

1.2.3 Thiết kế dữ liệu (users, sellers/stores, products, categories, carts, orders, payments, promos, shipping, chats, reports)

1.3 Phát triển & kiểm thử

1.3.1 Backend (NodeJS/Express, REST)

1.3.1.1 Xác thực tài khoản: đăng nhập/đăng xuất/đổi/quên mật khẩu

1.3.1.2 Quản lý khách hàng

1.3.1.3 Quản lý cửa hàng người bán

1.3.1.4 Quản lý sản phẩm & danh mục

1.3.1.5 Giỏ hàng & Checkout

1.3.1.6 Đơn hàng (Chờ thanh toán, Vận chuyển, Chờ giao, Hoàn thành, Đã huỷ, Trả hàng/Hoàn tiền)

1.3.1.7 Thanh toán (thẻ/ví), webhook

1.3.1.8 Chương trình khuyến mãi

1.3.1.9 Đơn vị vận chuyển & trạng thái giao hàng

1.3.1.10 Tìm kiếm & gợi ý sản phẩm

1.3.1.11 Chat người dùng – người bán

1.3.1.12 Báo cáo & thống kê

1.3.2 Frontend (ReactJS)

1.3.2.1 Trang công khai & tìm kiếm

1.3.2.2 Chi tiết sản phẩm & đánh giá

1.3.2.3 Giỏ hàng & thanh toán

1.3.2.4 Khu vực khách hàng (hồ sơ, đơn mua)

1.3.2.5 Khu vực người bán (cửa hàng, sản phẩm, đơn bán, khuyến mãi)

1.3.2.6 Khu vực quản trị (người dùng, cửa hàng, đơn hàng, sản phẩm, khuyến mãi, vận chuyển, thống kê)

1.3.3 Cơ sở dữ liệu

1.3.3.1 Thiết kế & tạo schema MongoDB

1.3.3.2 (Tùy chọn) Supabase cho một số dịch vụ (auth/storage/analytics)

1.3.3.3 Seed & migration

1.3.4 Đảm bảo chất lượng & triển khai

1.3.4.1 Kiểm thử đơn vị/API/UI

1.3.4.2 Bảo mật & hiệu năng cơ bản

1.3.4.3 CI/CD – triển khai chạy thử/sản xuất

1.4 Giám sát & kiểm soát

1.4.1 Họp theo dõi, báo cáo tiến độ

1.4.2 Quản lý rủi ro/sự cố/yêu cầu thay đổi

1.4.3 Cập nhật kế hoạch/baseline

1.5 Kết thúc dự án

1.5.1 Nghiệm thu/UAT

1.5.2 Bàn giao & hướng dẫn sử dụng

1.5.3 Tổng kết kinh nghiệm & lưu trữ tài liệu

# Cấu trúc phân cấp

| Cấp | Mã WBS | Tên hạng mục |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Dự án Sàn thương mại điện tử |
| 2 | 1.1 | Khởi động dự án |
| 3 | 1.1.1 | Xác định phạm vi, mục tiêu, bên liên quan |
| 3 | 1.1.2 | Lập đề cương/kế hoạch, phê duyệt mốc |
| 2 | 1.2 | Phân tích & thiết kế |
| 3 | 1.2.1 | Khảo sát yêu cầu |
| 3 | 1.2.2 | Thiết kế hệ thống & kiến trúc |
| 3 | 1.2.3 | Thiết kế dữ liệu |
| 2 | 1.3 | Phát triển & kiểm thử |
| 3 | 1.3.1 | Backend |
| 3 | 1.3.2 | Frontend |
| 3 | 1.3.3 | Cơ sở dữ liệu |
| 3 | 1.3.4 | QA & triển khai |
| 2 | 1.4 | Giám sát & kiểm soát |
| 3 | 1.4.1 | Họp/báo cáo |
| 3 | 1.4.2 | Rủi ro/sự cố/thay đổi |
| 2 | 1.5 | Kết thúc dự án |
| 3 | 1.5.1 | Nghiệm thu/UAT |

# Dạng bảng

| Cấp 1 | Cấp 2 | Cấp 3 |
| --- | --- | --- |
| 1 Dự án Sàn TMĐT | 1.1 Khởi động | 1.1.1 Phạm vi/mục tiêu; 1.1.2 Kế hoạch & phê duyệt |
|  | 1.2 Phân tích & thiết kế | 1.2.1 Khảo sát; 1.2.2 Kiến trúc; 1.2.3 Dữ liệu |
|  | 1.3 Phát triển & kiểm thử | Backend (auth, khách hàng, cửa hàng, sản phẩm/danh mục, giỏ/checkout, đơn hàng, thanh toán, khuyến mãi, vận chuyển, tìm kiếm/gợi ý, chat, báo cáo); Frontend; CSDL; QA & triển khai |
|  | 1.4 Giám sát & kiểm soát | Họp/báo cáo; rủi ro/sự cố/thay đổi; cập nhật kế hoạch |
|  | 1.5 Kết thúc | UAT; bàn giao & hướng dẫn; tổng kết & lưu trữ |

# Từ điển WBS

| Mã WBS | Hạng mục | Mô tả phạm vi | Tiêu chí nghiệm thu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.3.1.5 | Giỏ hàng & Checkout | API giỏ hàng (thêm/xoá/cập nhật), tính phí, quy trình đặt hàng. | Thao tác giỏ đúng; tạo đơn thành công; test đơn vị/API đạt. |
| 1.3.1.6 | Đơn hàng | Quy trình trạng thái: Chờ thanh toán, Vận chuyển, Chờ giao, Hoàn thành, Đã huỷ, Trả hàng/Hoàn tiền. | Luồng chuyển trạng thái đúng; log lịch sử; thông báo sự kiện. |
| 1.3.1.7 | Thanh toán | Tích hợp thẻ/ví; webhook; hoàn tiền. | Giao dịch ghi nhận chính xác; xử lý thành công/thất bại; E2E sandbox đạt. |
| 1.3.1.10 | Tìm kiếm & gợi ý | Tìm theo từ khoá/lọc; gợi ý theo hành vi cơ bản. | Kết quả phù hợp; thời gian phản hồi chấp nhận được. |
| 1.3.1.11 | Chat | Nhắn tin thời gian thực; lưu lịch sử; chống spam cơ bản. | Tin nhắn gửi/nhận ổn định; lịch sử hiển thị đúng; UI kiểm thử đạt. |

Cây cấu trúc

Sàn thương mại điện tử

1.1 Khởi động

1.2 Phân tích & Thiết kế

1.3 Phát triển & Kiểm thử

1.4 Giám sát & Kiểm soát

1.2.1 Khảo sát yêu cầu người dùng

1.5 Kết thúc Dự án

1.1.1 Xác định phạm vi, mục tiêu, bên liên quan  1.1.1

1.1.2 Lập đề cương & kế hoạch tổng quan

1.1.3 Phê duyệt & khởi động dự án

1.1.4 Xem xét & phê duyệt đề cương

1.1.5 Chính thức khởi động dự án

1.2.2. Xác định mô hình hệ thống

1.2.3 Thiết kế kiến trúc ký thuật

1.2.4 Thiết kế có sỡ dữ liệu

1.2.5 Thiết kế giao diện

1.2.6 Phê duyệt thiết kế

1.3.1 Lập trình Backend

1.3.2 Lập trình Frontend

1.3.3 Tích hợp và xử lí thanh toán

1.3.4 Thiết lập và cấu hình CSDL

1.3.5 Kiểm thử chức năng

1.3.6 Kiểm thừ người dùng

1.3.7 Triển khai hệ thống t hực tế

1.3.8 Đào tạo sử dụng

1.3.9 Hoàn tất và nghiệm thu giai đoạn phát triển

1.4.1 Quản lí dự án

1.4.2 Họp nhóm đánh giá tiến độ

1.4.3. Quản lí rủi ro

1.4.4 Cập nhật và điều chỉnh kết hoạch

1.5.1 Kiểm thử người dùng (UAT) & nghiệm thu  1.5.1

1.5.2 Tổng hợp đánh giá

1.5.3 Rút kinh nghiệm và lưu trữ

1.5.4 Bàn giao và thiết kế

# Bảng phân cấp mở rộng

| Cấp | Mã WBS | Tên hạng mục | Mô tả công việc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | Dự án Sàn thương mại điện tử | Toàn bộ công việc để xây dựng và triển khai hệ thống sàn thương mại điện tử. |
| 2 | 1.1 | Khởi động dự án | Các công việc khởi động dự án. |
| 3 | 1.1.1 | Đánh giá & khuyến nghị giải pháp | Nhóm dự án đánh giá các phương án và đề xuất giải pháp phù hợp. |
| 3 | 1.1.2 | Lập Đề cương Dự án | Quản lý dự án soạn thảo đề cương (phạm vi, mục tiêu, ràng buộc, nguồn lực dự kiến). |
| 3 | 1.1.3 | Trình đề cương | Nộp đề cương cho giảng viên/nhà tài trợ để xem xét. |
| 3 | 1.1.4 | Xem xét đề cương | Bên hướng dẫn/sponsor xem xét và phản hồi yêu cầu chỉnh sửa. |
| 3 | 1.1.5 | Phê duyệt đề cương | Đề cương được ký duyệt, chính thức chuyển sang lập kế hoạch. |
| 2 | 1.2 | Lập kế hoạch | Công việc của giai đoạn lập kế hoạch. |
| 3 | 1.2.1 | Xác định phạm vi sơ bộ | Quản lý dự án làm rõ phạm vi và sản phẩm bàn giao ban đầu. |
| 3 | 1.2.2 | Xác định nhóm thực hiện | Tổ chức nhóm, phân vai và ước lượng nguồn lực. |
| 3 | 1.2.3 | Họp khởi động nhóm | Họp kick-off để thống nhất kế hoạch và cách làm việc. |
| 3 | 1.2.4 | Xây dựng Kế hoạch Dự án | Lập tiến độ (Gantt), rủi ro, chi phí, chất lượng, truyền thông, mua sắm. |
| 3 | 1.2.5 | Trình Kế hoạch Dự án | Trình duyệt kế hoạch với giảng viên/sponsor. |
| 3 | 1.2.6 | Mốc: Kế hoạch được phê duyệt | Kế hoạch được phê duyệt; cho phép chuyển sang thực hiện theo kế hoạch. |
| 2 | 1.3 | Thực hiện dự án | Công việc triển khai, phát triển và kiểm thử. |
| 3 | 1.3.1 | Họp khai mạc (Kick-off) | Kick-off chính thức với nhóm, stakeholder và sponsor. |
| 3 | 1.3.2 | Xác nhận yêu cầu người dùng | Rà soát yêu cầu, xác nhận lại với người dùng và bên liên quan. |
| 3 | 1.3.3 | Thiết kế hệ thống | Thiết kế tổng thể frontend/backend và dữ liệu cho sàn TMĐT. |
| 3 | 1.3.4 | Mua sắm/Cấu hình công cụ | Cài đặt IDE, thư viện, môi trường, dịch vụ tích hợp cần thiết. |
| 3 | 1.3.5 | Phát triển & môi trường kiểm thử | Dựng môi trường dev/test; phát triển module; tuỳ biến giao diện. |
| 3 | 1.3.6 | Giai đoạn kiểm thử | Kiểm thử đơn vị, tích hợp và với nhóm người dùng chọn lọc. |
| 3 | 1.3.7 | Triển khai hệ thống chạy thật (Live) | Cài đặt, cấu hình và chuẩn bị dữ liệu cho môi trường thật. |
| 3 | 1.3.8 | Đào tạo người dùng | Tổ chức buổi hướng dẫn sử dụng cho người mua/người bán/quản trị. |
| 3 | 1.3.9 | Go Live | Hệ thống chính thức vận hành cho toàn bộ người dùng mục tiêu. |
| 2 | 1.4 | Giám sát & kiểm soát | Công việc thuộc quy trình kiểm soát dự án. |
| 3 | 1.4.1 | Quản lý dự án tổng thể | Theo dõi, điều phối, đảm bảo tuân thủ kế hoạch. |
| 3 | 1.4.2 | Họp báo cáo tình trạng | Họp nhóm định kỳ (tuần) để cập nhật tiến độ. |
| 3 | 1.4.3 | Quản lý rủi ro | Thực hiện theo Kế hoạch quản lý rủi ro, cập nhật và xử lý. |
| 3 | 1.4.4 | Cập nhật Kế hoạch Dự án | Cập nhật khi có thay đổi và duy trì baseline phù hợp. |
| 2 | 1.5 | Kết thúc dự án | Khép lại dự án, bàn giao và lưu trữ. |
| 3 | 1.5.1 | Kiểm tra thu mua (nếu có) | Rà soát phần mềm/dịch vụ đã dùng; đối chiếu tài sản. |
| 3 | 1.5.2 | Bài học kinh nghiệm | Tổng kết buổi lessons learned và ghi nhận kết quả. |
| 3 | 1.5.3 | Cập nhật hồ sơ/tài liệu | Cập nhật và hoàn thiện bộ tài liệu, mã nguồn. |
| 3 | 1.5.4 | Chấp thuận nghiệm thu | Ký biên bản nghiệm thu/đánh giá cuối cùng. |
| 3 | 1.5.5 | Lưu trữ hồ sơ | Lưu trữ toàn bộ hồ sơ/tài liệu dự án. |

# Ghi chú

Có thể chèn SmartArt → Hierarchy để minh hoạ cấu trúc phân cấp WBS.

WBS là nền để lập tiến độ (Gantt), nguồn lực và chi phí; mọi thay đổi phạm vi cần cập nhật WBS.